Relatório Individual de Projeto

Nome: João Silva

Nome da empresa (ou cliente): Clínica+
Projeto: Sistema de Gestão de Consultas Médicas – Clinica+
Período do relatório: 10/08/2025  -  xx/xx/2025

Objetivo Geral do Projeto

Desenvolver um sistema web para uma clínica médica de médio porte, que permita o agendamento de consultas, gerenciamento de pacientes, cadastro de profissionais de saúde e visualização de relatórios. O foco do sistema é oferecer uma interface acessível e intuitiva, alinhada com os princípios de Interação Humano-Computador (IHC) e boas práticas de usabilidade e acessibilidade.

Reuniões e Registro de Decisões (Diário de Bordo)

Reunião 01: Levantamento de Requisitos

Data: 10/08/2025
Participantes: João, Ana, Maira, Carlos

Objetivo da Reunião:

Iniciar formalmente o projeto por meio do levantamento preliminar de requisitos, identificando o problema central do cliente (Clínica+) e as funcionalidades essenciais do sistema.

Descrição e Decisões:

A equipe analisou o cenário atual da clínica e identificou as principais necessidades:

- Cadastro de pacientes, funcionários e médicos

- Agendamento e cancelamento de consultas

- Histórico de atendimentos

- Notificações por e-mail ou SMS

- Controle de disponibilidade de horários

Divisão de responsabilidades:

- João: Organização do repositório, documentação de requisitos e início do front-end

- Ana: Entrevistas simuladas e levantamento detalhado dos requisitos funcionais

- Maria: Requisitos não funcionais e fluxos de uso

- Carlos: Início do diagrama de caso de uso

Encaminhamentos:

Para a próxima reunião:

-  Cada membro deverá apresentar a documentação inicial sob sua responsabilidade.

- Será realizada análise do público-alvo.

- Definição das primeiras personas.

- Início da discussão sobre acessibilidade e usabilidade.

Reunião 02:  Análise das Pendências e Definição de Personas

Data: 13/08/2025

Objetivo da Reunião:

Analisar as pendências da Reunião 01, validar os requisitos levantados e estruturar os perfis de usuários (personas) com foco em acessibilidade e usabilidade.

Análise dos Encaminhamentos da Reunião 01

- Documentação preliminar entregue por todos os membros. (ok)

- Diagrama de caso de uso apresentado e validado. (ok)

- Necessidade de maior detalhamento dos requisitos não funcionais. (pendente)

- Identificada a importância de considerar usuários com baixa familiaridade tecnológica. (ok)

Com base nessa análise, avançamos para definição de perfis de usuários.

Descrição e Decisões:

Foram definidas 3 personas:

-  Maria, 55 anos, secretária da clínica (baixa familiaridade com tecnologia)

-  João, 42 anos, médico clínico geral (usuário frequente, uso técnico)

- Luciana, 29 anos, paciente com deficiência visual leve

Decisões estratégicas de IHC:

- Alto contraste de cores

- Tipografia legível

- Botões maiores e bem espaçados

- Atalhos de teclado

- Estrutura semântica adequada para leitores de tela

- Também foi iniciado o mapeamento do fluxo principal de navegação (login → dashboard → agendamento).

Encaminhamentos:

Para a próxima reunião:

- João: deverá apresentar protótipo inicial com foco em acessibilidade.

- Maria: vai revisar os requisitos não funcionai. (pendente)

- Ana e Maira: trarão análise das diretrizes WCAG e heurísticas de Nielsen aplicáveis ao projeto.

- Carlos: converterá requisitos em histórias de usuário organizadas no Trello.

- João e Carlos: Revisão crítica do fluxo principal antes do início do desenvolvimento.

Reunião 03 – Continua...

Controle das atividades individuais

(Lembrando que essas são as atividades do João Silva)

| Data | Tarefa | Status |
| --- | --- | --- |
| 10/08/2025 | Criação do repositório e organização no GitHub | Concluído |
| 11/08/2025 | Anotação e estruturação do levantamento de requisitos | Concluído |
| 13/08/2025 | Criação de fluxos iniciais no Figma | Concluído |
| 14/08/2025 | Desenvolvimento das telas de login e cadastro | Concluído |
| 18/08/2025 | Validação das cores e fontes com base em WCAG | Concluído |
| 20/08/2025 | Implementação da dashboard com dados simulados | Em andamento |
| 22/08/2025 | Início da prototipação de telas acessíveis | Em andamento |

Considerações Finais

O desenvolvimento do sistema está sendo conduzido de forma colaborativa e organizada. A equipe se comunica com clareza, documenta as decisões em ata e utiliza ferramentas como Trello, Google Meet e GitHub para garantir produtividade.

Pessoalmente, tenho focado na construção da interface e em aplicar os conceitos aprendidos em IHC, principalmente em acessibilidade, organização visual e usabilidade.

O projeto está progredindo conforme o cronograma inicial, com entregas parciais sendo validadas entre os membros da equipe.

Anexos

Prints das telas em desenvolvimento

Documentos de levantamento de requisitos

Validação de cores

Link do repositório: github.com/devteam4/clinica-plus